PRODUCT DIRECTION  /  01

# TouchDeck
产品定位与改进方案

可靠触控指令优先的阶段路线  ·  v0.2.2 → v0.4.0

核心决策 当前阶段优先完善“触控指令是否可靠执行并得到反馈”，只保留轻量自定义入口。不要先投入自由画布、复杂布局、插件系统或配置市场。

# 定位摘要

| 推荐定位 | 远程 AI 编程工作站的触控命令层 |
| --- | --- |
| 一句话 | 远程桌面负责让你看见，TouchDeck 负责让你可靠地按下高频命令。 |
| 首要用户 | 使用 Android 手机或平板，远程操作家中 Windows AI 编程工作站的人 |
| 核心承诺 | 不抢焦点、指令落到正确目标、每次操作都有明确结果 |
| 首要场景 | 发送、中断、粘贴、语音、历史切换、补全、清空与继续执行 |

# 为什么不是先做深度自定义

可靠性决定产品是否成立：用户不知道按键有没有执行，远程操作就无法被信任。

自定义只是放大器：核心动作不稳定时，更多布局和宏只会扩大维护面。

当前真实工作流集中：8–12 个高频动作已足以验证价值，不需要先造完整编辑器。

验证信号更清晰：先观察真实使用频率与失败原因，再判断用户缺的是“指令”还是“配置自由”。

# 1. 产品定位与边界

## 1.1 核心用户与任务

TouchDeck 服务的不是所有电脑用户，而是一个明确工作流：用户通过 UU、Parsec、RDP 等视频流操作 Windows 工作站，同时需要在手机或平板上快速触发 AI 编程终端的高频命令。

视频流已经解决“看见和点击”，TouchDeck 补上组合键、长文本、语音和不中断焦点的命令入口。

按键必须落到用户预期的前台应用，目标不匹配时宁可阻止，也不能误发。

触发后必须知道结果：执行中、成功、被拦截、失败、超时或断线。

## 1.2 产品承诺

价值主张 用一个始终可触达、低带宽、低认知负担的触控层，把远程 AI 编程从“勉强能操作”提升为“高频动作可稳定完成”。

## 1.3 当前阶段不做

自由画布、任意尺寸与复杂多页布局

插件市场、在线模板市场、社区分享平台

OBS、直播、游戏等通用 Stream Deck 生态

iOS、macOS、Linux 多平台同时扩张

复杂条件编排、脚本语言和低代码自动化平台

仅为视觉丰富而建设的大型主题系统

边界规则 任何新增功能都必须回答：它是否提升了远程 AI 编程中“正确执行、明确反馈、快速触达”三项之一？如果不能，默认延后。

# 2. 优先级架构

## P0：可靠触控指令

端到端请求标识：每次按下生成唯一 requestId，并贯穿 Android、WebRTC、Windows 执行器与日志。

明确状态机：queued、executed、blocked、failed、disconnected、timeout。executed 只能在动作真正完成后返回。

目标程序保护：前台进程或窗口不符合规则时阻止注入，并返回可读原因。

远程反馈：等待态、成功/失败视觉反馈、震动提示、离线提示与超时恢复。

重复与异常保护：相同 requestId 不得重复执行；非法消息不崩溃；断线不得伪装成功。

## P1：黄金工作流

提供一个成熟的 agent-terminal 默认预设，而不是多个半成品场景。

只放 8–12 个共性高频动作，并验证实际每天的触发次数。

首次配对后提供“发送 / 中断”测试，让用户立即知道链路是否可用。

优化触控面积、误触保护、单手可达性与远程视频流叠加时的可读性。

## P2：轻量自定义

允许修改按钮名称、图标、快捷键、显示顺序、显隐与基础宏。

常见修改不需要手写 JSON；配置损坏时可恢复默认值。

暂不提供自由拖拽画布、任意组件、条件逻辑和插件 API。

# 3. 阶段路线图

路线遵循“可靠执行 → 安全连接 → 黄金工作流 → 轻量自定义 → 可交付”的顺序。每一阶段必须满足出口标准，不能用后续功能掩盖当前闭环未完成。

| 阶段 | 目标 | 关键交付 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.2.2 P0 | 可靠指令闭环 | 请求 ID、ACK 状态、失败原因、Android 反馈、目标保护、断线状态 | 连续 100 次关键操作可追踪；无静默失败；错误目标不注入 |
| v0.2.3 P0 | 安全连接 | 扫码配对、短期令牌、Host 身份、限速、WSS、TURN 临时凭据 | 裸 6 位码不再构成唯一凭据；未授权端无法发送指令 |
| v0.3.0 P1 | 黄金工作流 | agent-terminal 默认预设、8–12 个高频指令、首次连接测试 | 10 分钟内完成安装到首次成功；核心场景无需改 JSON |
| v0.3.1 P2 | 轻量自定义 | 名称、图标、快捷键、顺序、显隐、基础宏配置 | 常见修改可在 GUI 完成；旧配置可迁移；不引入自由画布 |
| v0.4.0 交付 | 公开测试 | 签名安装包、自动更新、诊断页、文档、CI 与发布检查 | 陌生测试者能独立安装、配对、排错并完成核心操作 |

## 3.1 v0.2.2：可靠指令闭环

定义并版本化远程消息协议，兼容或明确迁移旧消息格式。

Windows 端把动作执行结果映射为统一 ACK，并保证 blocked 不发生注入。

Android 端建立等待、成功、失败、超时、断线的状态反馈。

为 requestId、重复消息、非法消息、执行异常和断线补充测试。

新增调试日志，但不得记录提示词、剪贴板正文等敏感内容。

## 3.2 v0.2.3：安全配对

二维码包含短期、一次性或可撤销的配对凭据；6 位房间码不再是唯一安全边界。

Host 身份可验证；陌生端不能抢占房间或直接获得指令发送权。

信令强制加密、错误尝试限速，TURN 使用临时凭据并明确可能中继。

## 3.3 v0.3.0：黄金工作流

默认预设建议：发送、中断、粘贴、语音、上一条、下一条、Tab、清空、继续；具体键位以实际工具兼容性验证为准。

首次安装到成功触发核心动作控制在 10 分钟内。

真实使用至少 7 天，记录按钮频率、失败率、重连和误触，不记录内容。

## 3.4 v0.3.1 以后：何时加强自定义

进入条件 只有当测试用户持续反馈“我的工作流无法表达”，且问题不能通过新增一个通用预设或简单按钮编辑解决时，才把深度自定义提升为主线。

# 4. 产品验证与决策门槛

## 核心可靠性

连续 100 次关键操作，成功率不低于 99%。

错误窗口注入次数为 0；无状态的静默失败次数为 0。

每次触发均可通过 requestId 在两端定位；不记录用户输入内容。

## 真实使用价值

用户日均实际触发不少于 20–30 次，且连续 7 天仍持续使用。

至少 5 名外部测试者完成首次安装，至少 3 名连续使用一周。

用户主动提出缺失动作或工作流约束，而不是只评价界面是否好看。

## 自定义投入决策

| 继续轻量自定义 | 大多数需求可通过改名称、键位、顺序、显隐和基础宏解决 |
| --- | --- |
| 增强结构化配置 | 用户需要多个明确场景，但布局和动作模型仍可标准化 |
| 考虑自由画布 | 超过一半持续用户被布局表达能力阻塞，且预设无法覆盖 |
| 停止扩张 | 核心按钮使用频率低、可靠性未达标，或用户仍主要依赖远程桌面输入 |

# 5. 下一阶段任务：v0.2.2 验收标准

本阶段只验收“远程触发是否形成可信闭环”。安全配对和配置编辑器属于后续阶段，除非实现可靠性所必需，否则不得顺带扩张。

| 类别 | 验收场景 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 协议 | 正常指令完成 | 每个 press 都有唯一 requestId；仅在动作真实完成后返回 executed |
| 目标保护 | 前台程序不匹配 | 返回 blocked 并说明原因；不得向错误窗口注入任何按键 |
| 异常 | 执行器抛错 / 参数非法 | 返回 failed；Windows 与 Android 均不崩溃；日志可定位 requestId |
| 超时 | 3 秒内未收到最终状态 | Android 显示 timeout，可安全重试；界面不永久停留在等待态 |
| 幂等 | 重复发送同一 requestId | 同一动作最多执行一次，并返回一致结果或明确的重复状态 |
| 断线 | 执行前或执行中断开 | 显示 disconnected；恢复后状态明确；不得伪装为成功 |
| 反馈 | 等待 / 成功 / 失败 | 存在可区分的视觉反馈；成功轻震，失败强提示；无障碍情况下不只依赖颜色 |
| 回归 | 本机面板与旧配置 | 现有本机按钮可继续执行；旧配置能读取或给出明确迁移提示 |
| 可靠性 | 目标程序中连续执行 100 次 | 关键动作成功率 ≥99%；0 次错误窗口注入；0 次无状态静默失败 |

## 5.1 完成定义（Definition of Done）

协议类型、状态含义和超时规则已写入项目文档。

新增逻辑具备自动化测试；项目现有 typecheck、build、lint（若存在）全部通过。

Windows 本机操作与远程操作共享清晰的结果语义，不出现两套互相矛盾的状态。

Android 在等待、成功、失败、断线时均有可见反馈，且失败原因可读。

提供一份人工测试记录，覆盖 100 次连续操作和错误目标注入检查。

没有引入自由画布、插件系统、主题重构或无关依赖升级。

## 5.2 交付物

实现代码与必要的配置迁移。

协议与状态机说明。

自动化测试和人工验收记录模板。

变更说明：改了什么、风险是什么、如何回滚。

# 6. 可直接交给 Codex 的改进任务提示词

使用说明 这段提示词只执行 v0.2.2。先让编码代理只读检查并提交计划；你确认计划后再实施。不要一次把整份路线全部交给它开发。

# 任务：为 TouchDeck 完成“远程触控指令可靠性闭环”（v0.2.2） 仓库：https://github.com/XGWNJE/touchdeck 【目标】 让 Android 端每次触发按钮后，都能明确知道该动作处于等待、已执行、被目标规则拦截、执行失败、连接中断或超时；同时保证指令不会落到错误窗口。 【工作方式】 1. 先只读检查仓库结构、当前分支、工作区未提交改动、现有消息协议、Windows 动作执行链、Android 反馈逻辑和测试能力。 2. 输出实施计划：拟修改文件、协议设计、兼容策略、测试方案、风险与回滚方式。等待我确认计划后再改代码。 3. 实施时创建独立功能分支；保留用户已有改动，不覆盖或清理无关文件。未经明确授权不要推送远端或创建 PR。 4. 优先复用现有架构与依赖；不做无关重构，不升级无关依赖。 【范围】 - 为每次远程触发生成唯一 requestId，并贯穿 Android → WebRTC DataChannel → Windows 执行器 → ACK → Android。 - 统一结果状态：queued、executed、blocked、failed、disconnected、timeout。 - executed 只能在动作真实完成后返回；前台目标不匹配时必须返回 blocked，且不得注入任何按键。 - Windows 执行异常必须返回 failed，并附安全、可读、不可泄露敏感内容的错误信息。 - Android 显示等待、成功、被拦截、失败、超时、断线反馈；成功提供轻震动，失败提供更强提示。不能只用颜色区分状态。 - 处理重复 requestId，确保同一动作最多执行一次；非法或未知消息不得导致任一端崩溃。 - 增加必要日志，允许通过 requestId 串联两端事件；禁止记录提示词、剪贴板正文、输入文本和凭据。 - 尽量兼容现有本机按钮与旧配置；如果协议无法向后兼容，提供明确版本检查或迁移提示。 【明确不做】 - 自由画布、拖拽布局、插件 API、插件市场、主题系统。 - QR 安全配对、房间令牌重构、iOS/macOS/Linux 支持（属于后续版本）。 - 与本任务无关的 UI 重做、目录重构或依赖大升级。 【最低验收标准】 1. 正常动作：每个 press 都有唯一 requestId；动作完成后返回 executed；Android 显示成功。 2. 目标不匹配：返回 blocked 和原因；错误窗口注入次数必须为 0。 3. 执行异常：返回 failed；两端不崩溃；日志可按 requestId 定位。 4. 超时：3 秒未获得最终结果时显示 timeout，并允许安全重试，按钮不得永久停留在等待态。 5. 重复消息：重复 requestId 不得导致动作执行两次。 6. 断线：执行前或执行中断线时显示 disconnected 或 timeout，不得显示成功。 7. 回归：现有本机面板、关键按钮和旧配置仍可使用，或有明确迁移提示。 8. 自动化测试至少覆盖：executed、blocked、failed、timeout/断线、重复 requestId、非法消息。 9. 人工测试：在目标程序中连续执行 100 次关键动作，成功率 ≥99%，错误窗口注入 0 次，静默失败 0 次。 10. 项目现有 typecheck、build、lint、test（以仓库实际脚本为准）全部通过；若仓库缺少某项，说明缺失，不要伪造通过。 【交付格式】 - 修改摘要与关键设计决策。 - 变更文件列表。 - 自动化测试命令及真实结果。 - 100 次人工验收记录或可直接执行的验收步骤；无法在当前环境完成的项目要明确标注“未验证”及风险。 - 已知限制、兼容性影响和回滚方式。 - 不要仅声明“已完成”；逐条对照 10 项验收标准报告证据。

# 7. 最终建议

TouchDeck 现在最值得投入的不是“能配置多少”，而是“按下之后是否可信”。 先把可靠执行、目标保护和结果反馈做成产品记忆点，再用轻量自定义适配差异；只有真实用户被表达能力持续阻塞时，才建设深度自定义。